1. 设计方面的一些改变和补充

店主通道页面需要与普通页面独立

用户界面的订单可以全部放在一个页面处理。

菜品：加每月销售量

退款流程的设计（需要后续详细讨论）

取消选择外送或自提

先不做联系管理员接口

菜品没有分数评判（product\_rate和product\_rate\_num删除掉）

取消购物车

1. 接下来的安排

3月15日之前，做完全部的设计（包括类图、流程图、数据库表结构、前端页面设计）

3月15日之后，开始写代码